Приложение 7

к решению Муниципального Совета

Великосельского  сельского поселения

от 25.08.2020 г. №20

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Великосельского сельского поселения

за  1 полугодие 2020 года

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указыв физ показатели, причины не исполнения и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселенческих дорог) (средства муниципального района) | 979 176,00 | 79 684,12 | 8,14 | Подсыпка ПГС межпоселенческих дорог в период с 22.06.20 по 03.07.20 д.Кузовково - д.Черная и Гагарино - д.Ханькино- акт о приемке будет подписан июлем |
| Содержание улично-дорожной сети (дороги внутри населенных пунктов) | 2 261 640,64 | 140 706,58 | 6,22 | Летние содержание улично дорожной сети подсыпка ПГС и грейдирование запланированы на июль - август 2020 |
| Софинансирование на ремонт дороги | 148 963,00 | 0,00 | 0,00 | Окончание работ по Муниципальному контракту в августе месяце |
| Проверка достоверности сметной документации | 69 345,25 | 69 345,25 | 100 |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 15 701,11 | 15 701,11 | 100 |  |
| Ремонт улично-дорожной сети (областные средства) | 2 830 299,00 | 0,00 | 0,00 | Окончание работ по Муниципальному контракту в августе месяце |
| Софинансирование на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 58 443,00 | 0,00 | 0,00 | Окончание работ по Муниципальному контракту в июле месяце |
| Областные средства реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 44 416,00 | 0,00 | 0,00 | Окончание работ по Муниципальному контракту в июле месяце |
| Федеральные средства реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий | 1 065 991,00 | 0,00 | 0,00 | Окончание работ по Муниципальному контракту в июле месяце |
| Итого | 7 473 975,00 | 305 437,06 | 4,1 |  |