Приложение 7 к   Решению

Муниципального Совета

Великосельского сельского

поселения       от  ..2023 г. №

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Великосельского сельского поселения

за  1 квартал 2023 года

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указыв физ показатели, причины не исполнения и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселенческих дорог) (средства муниципального района) | 1 101 487,00 | 567 700,42 | 51,5 | Проведение работ по отсыпке и грейдированию дорог планируется во 2 и 3 квартале |
| Содержание улично-дорожной сети (дороги внутри населенных пунктов) | 2 469 401,96 | 1 015 486,57 | 41,0 | Проведение работ планирутся во 2 и 3 квартале |
| Софинансирование на ремонт улично-дорожной сети | 148 963,11 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Ремонт улично-дорожной сети (областные средства) | 2 830 299,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (софинансирование) | 96 348,37 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планирутся во 2 и 3 квартале по заключенным контрактам |
| Расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 1 830 619 ,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планирутся во 2 и 3 квартале по заключенным контрактам |
| Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Великосельского сельского поселения | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планирутся во 2 и 3 квартале |
| Безопасность дорожного движения в Великосельском сельском поселении | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планирутся во 2 и 3 квартале |
| Итого | 8 677 118,42 | 1 583 186,99 | 18,2 |  |