Приложение 7

к Постановлению Администрации

Великосельского сельского поселения

от 24.04.2020 г. № 93

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Великосельского сельского поселения

за  1 квартал 2020 года

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указыв физ показатели, причины не исполнения и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселенческих дорог) (средства муниципального района) | 979 176,00 | 79 684,12 | 8,14 | Отсутствие потребности в выполнении работ из-за погодных условий |
| Содержание улично-дорожной сети (дороги внутри населенных пунктов) | 2 279 170,75 | 123 720,58 | 5,4 | Отсутствие потребности в выполнении работ из-за погодных условий |
| Софинансирование на ремонт дороги | 148 963,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Проверка достоверности сметной документации | 67 516,25 | 67 516,25 | 100 |  |
| Ремонт улично-дорожной сети (областные средства) | 2 830 299,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Софинансирование на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 58 443,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Областные средства реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 44 416,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Федеральные средства реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий | 1 065 991,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Итого | 7 473 975,00 | 270 920,95 | 3,6 |  |