Приложение 7

к решению Муниципального

Совета Великосельского сельского

поселения от 30.04.2021года № 5

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Великосельского сельского поселения

за   2020 года

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указыв физ показатели, причины не исполнения и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание улично-дорожной сети (дороги внутри населенных пунктов) | 2 014 204,14 | 1 933 248,74 | 95,98 | Доходы поступили не в полном объеме |
| Софинансирование на ремонт дороги ул.Гражданская ул. Гагарина | 131 627,46 | 131 627,46 | 100 |  |
| Софинансирование на содержание (на ямочный ремонт) ул. Советская, Дешевенский проезд в с.Великое и ул.Центральная д.Плотина | 4 653,15 | 4 653,15 | 100 |  |
| Софинансирование на содержание (на подсыпку ПГС, щебень) в д. Петроково и д. Поляна | 10 146,27 | 10 146,27 | 100 |  |
| Софинансирование на содержание на содержание улично - дорожной сети с.Плещеево | 2 536,23 | 2 536,23 | 100 |  |
| Проверка достоверности сметной документации | 93 365,25 | 93 365,25 | 100 |  |
| Выполнение сметной документации | 30 299,00 | 30 299,00 | 100 |  |
| Выполнение кадастровых работ по подготовке проекта межевания территории и подготовка межевого плана | 27 998,00 | 27 998,00 | 100 |  |
| Ремонт улично-дорожной сети (областные средства) | 2 500 921,68 | 2 500 921,68 | 100 |  |
| Содержание дорог общего пользования (областные средства) | 329 377,32 | 329 377,32 | 100 |  |
| Софинансирование на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 42 064,85 | 42 064,82 | 100 |  |
| Областные средства реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 31 969,00 | 31 968,98 | 100 |  |
| Федеральные средства реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий | 767 256,00 | 767 255,53 | 100 |  |
| Содержание автомобильных (межпоселенческих) дорог общего пользования (средства района) | 1 276 647,17 | 1 276 647,17 | 100 |  |
| Итого | 7 263 065,52 | 7 182 109,60 | 98,9 |  |