ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Великосельского сельского поселения

за  1 полугодие2021 года

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указыв физ показатели, причины не исполнения и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования (межпоселенческих дорог) (средства муниципального района) | 1 631 405,00 | 300 301,65 | 18,4 | Проведение работ по отсыпке и грейдированию дорог планируется в 3 квартале |
| Содержание улично-дорожной сети (дороги внутри населенных пунктов) | 1 588 597,90 | 683 876 ,65 | 42,5 | Отсутствие потребности в выполнении работ из-за погодных условий |
| Софинансирование на ремонт дороги | 148 963,11 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Проверка достоверности сметной документации и изготовление проекта межевания территории и изготовление проекта межевания | 48 462,00 | 48 462,00 | 100 |  |
| Ремонт улично-дорожной сети (областные средства) | 2 830 299,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка документации для проведения аукциона |
| Софинансирование на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 73 783,00 | 73 781,55 | 100 |  |
| Средства жителей на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 103 363 ,75 | 103 363,75 | 100 |  |
| Средства местного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) свыше 5 % | 163 071,83 | 123 280,02 | 75,6 | Средства оплачены в соответствии с актами выполненных работ, при уточнении бюджета будут скорректированы |
| Областные средства на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий) | 56 074,00 | 56 073,99 | 100 |  |
| Федеральные средства на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт придомовых территорий | 1 345 778,00 | 1 345 775,71 | 100 |  |
| Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Великосельского сельского поселения | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планирутся в 3 квартале |
| Безопасность дорожного движения в Великосельском сельском поселении | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ планирутся в 3 квартале |
| Итого | 8 339 797,59 | 2 734 915,32 | 32,8 |  |